

Приложение № 1

 к постановлению администрации городского поселения г. Дубовки

 № \_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г

Паспорт муниципальной программы

 «Формирование современной городской среды

городского поселения г. Дубовка на 2018-2022 год».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы |  | Муниципальная программа ««Формирование современной городской среды городского поселения г. Дубовка на 2018-2022 год» (далее по тексту – Программа). |
| Основание для разработки Программы |  | Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2017 г. N 1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169  |
| Разработчик программы |  | Администрация городского поселения г. Дубовка. |
| ИсполнителиПрограммы |  | Муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство», администрация городского поселения г. Дубовка, юридические и физические лица, определяемые в соответствии с [Федеральным законом](https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=OGdPSkxKUU5PbXltYzFCRkctMU1jN05IaGtJeTJxVUVIa3JIQ0UxMXVnM0s5c2FQOHNqU0VwZll6ZkRMTTJITDctUXJ3RVpxYk80S1BSNUxybXB4b3kzMUdOQ1dOam9YTTlucXI0ejVOOE0&b64e=2&sign=e9c9b67e07341a298793896730bc0c6a&keyno=17) от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Основные цели ПрограммыОсновные задачи Программы |  | Основными целями Программы являются:1. повышение уровня внешнего благоустройства общественных и дворовых территорий многоквартирных домов;2. создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;3. организация искусственного освещения общественных и дворовых территорий;4. совершенствование архитектурно - художественного облика городского поселения, размещение и содержание малых архитектурных форм.Основные задачи Программы: 1. повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий городского поселения г. Дубовка;2. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения г. Дубовка. |
| Сроки и этапы реализации Программы |  | Программа реализуется в 2018 – 2022 году. |
| Перечень мероприятий |  | Основными мероприятиями Программы являются: 1. благоустройство дворовых территорий городского поселения г. Дубовка; 2. благоустройство общественных территорий городского поселения г. Дубовка; |
| Объемы и источники финансирования программы |  | Общий объем финансирования Программы на 2018 - 2022 год составит – 5076,01тыс. рублей, в том числе из средств:- федерального бюджета - 4876,44 тыс. рублей,- областного бюджета 89,57 тыс. рублей,- бюджета городского поселения – 110 тыс. рублей. |
| Контроль исполнения Программы |  | Контроль исполнения Программы осуществляет администрация городского поселения г. Дубовка. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - |  Основные ожидаемые результаты:1. благоустройство не менее 4 дворовых территорий многоквартирных домов;2. асфальтирование не менее 6 000 м2 дворовых территорий.3. благоустройство не менее 3-х общественных территорий |

1. **Характеристика проблемной сферы благоустройства**

**в городском поселении г. Дубовка Волгоградской области**

 Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан.

 Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов. Асфальтобетонное покрытие дворовых территорий имеет высокий физический износ. Кроме того, за последнее десятилетие резко выросло количество личного автотранспорта, что привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях. Отсутствие специально обустроенной стоянки для автомобилей приводит к их хаотичной парковке.

 До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временной стоянки автомобилей.

 Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

 Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

 Одной из важнейших задач городского поселения г. Дубовка Волгоградской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

 Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках программы.

 Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка детских игровых площадок является необходимым аспектом благоустройства общественных и дворовых территорий.

 Программа позволит благоустроить облик городского поселения, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей городского поселения г. Дубовка.

Показатели, характеризующие проблемную сферу.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение по годам |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов |
| г. Дубовка | шт. | 27 | 27 | 27 |
| Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий |
| г. Дубовка | шт./тыс.кв.м. | 14/41.8 | 15/46 | 15/46 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов |
| г. Дубовка | % | 52 | 56 | 56 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями |
| г. Дубовка | % | 9 | 10 | 10 |

**2. Цели, задачи и индикаторы Программы**

 Основными целями Программы являются:

1. повышение уровня внешнего благоустройства общественных и дворовых территорий многоквартирных домов;

2. создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;

3. организация искусственного освещения дворовых территорий;

4. совершенствование архитектурно - художественного облика городского поселения, размещение и содержание малых архитектурных форм.

 Основными задачами Программы являются:

- повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий городского поселения г. Дубовка;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения г. Дубовка;

Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы представлен в приложении 1 к муниципальной Программе.

1. **Этапы и сроки реализации Программы**

 Программа реализуется в период 2018 - 2022 году.

1. **Механизмы реализации Программы**

1. Объем средств, полученных в 2018-2022 году в качестве субсидии из федерального и областного бюджета, распределяется следующим образом:

 - подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий, отобранных с учетом результатов общественного обсуждения, а также на иные определенные органом местного самоуправления мероприятия по благоустройству, подлежащие реализации в 2018 – 2022 году.

2. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее – минимальный перечень работ по благоустройству):

2.1. ремонт дворовых проездов;

2.2. обеспечение освещения дворовых территорий;

2.3. установка скамеек;

2.4. установка урн.

3. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству):

 3.1. оборудование детских игровых и (или) спортивно-оздоровительных площадок;

 3.2. устройство автомобильных парковок;

 3.3. озеленение территорий;

 3.4. ремонт и устройство ограждений;

 3.5. устройство пешеходной сети;

 3.6. иные виды работ.

4. Утверждение с учетом результатов общественного обсуждения Программы с перечнем дворовых территорий (приложение 3);

5. Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, на которых выполняются работы из дополнительного перечня. Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории не менее 20 % от количества заинтересованных лиц.

6. При реализации Программы в рамках выполнения работ дополнительного перечня по комплексному благоустройству дворовых территорий, рекомендовать управляющим компаниям выполнение следующих работ:

- озеленение (в том числе устройство газона), обрезка деревьев, удаление сухостоя;

- установка турникетного ограждения детских площадок;

- ремонт входных групп и подъездов;

- устройство аншлагов с подсветкой;

-устройство антивандальных светильников с применением энергосберегающего оборудования.

7. Завершить реализацию Программы до 31.12.2022 года.

1. **Перечень мероприятий программы**

Основным мероприятием Программы является реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", которое включает в себя следующие мероприятия:

- благоустройство общественных и дворовых территорий городского поселения г. Дубовка.

Перечень мероприятий программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

1. **Ресурсное обеспечение программы**

Общий объем финансирования Программы на 2018 – 2022 год составит – 5076,01 тыс. рублей, в том числе из средств:

- федерального бюджета 4876,44 тыс. рублей,

- областного бюджета 89,57 тыс. рублей,

- бюджета городского поселения – 110 тыс. рублей.

1. **Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации**

Организацию управления Программой осуществляет администрация городского поселения г. Дубовка, которая также осуществляет контроль:

 1.​ За целевым и эффективным использованием ее исполнителями средств, выделенных из федерального, областного и бюджета городского поселения г. Дубовка, предоставленных для выполнения Программы;

 2.​ За количеством и качеством поставляемых товаров и (или) предоставляемых услуг в соответствии с договорами о закупке товаров, выполнении работ и (или) оказании услуг, необходимых для реализации Программы, заключенными с ее исполнителями;

 3.​ За достижением целей и задач, о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

1. **Оценка ожидаемой эффективности от реализации программы**

 В рамках реализации Программы планируется благоустройство общественных и дворовых территорий городского поселения г. Дубовка, что позволит благоустроить территорию городского поселения, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей городского поселения. При этом количество и доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов увеличиваются, тем самым сокращается общая потребность в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования (парки, скверы, площади и др.)

 В ходе выполнения Программы целевыми показателями достижения целей и решения задач определены:

 - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;

 - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

 - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского поселения г. Дубовка.

 Реализация Программы позволит выполнить:

 - благоустройство не менее 4 дворовых территорий многоквартирных домов;

 - асфальтирование не менее 4 000 м2 дворовых территорий и пешеходных тротуаров;

 - благоустройство не менее 3-х общественных территорий.

 Оценка результативности реализации программы будет осуществляться исходя из фактического объема выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

1. **Технико-экономическое обоснование Программы**

 Общий объем финансирования средств Программы на 2018 - 2022 год составит – 5076,01 тыс. рублей. Для улучшения качества жизни населения городского поселения необходимо обеспечить реализацию данной Программы.

1. **Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации программы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации программы**

 Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации программы, определяется на основании проектной документации в рамках реализации программы. Право собственности на имущество (объекты) определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании заключенных договоров.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

городского поселения г. Дубовка на 2018-2022 год»

Перечень

целевых показателей (индикаторов) программы «Формирование современной городской среды городского поселения г. Дубовка

на 2018-2022 год»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| Базовый 2017 год | 2018-2022 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 15 | Не менее 4 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 56 | 70 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения городского поселения г. Дубовка) | Проценты | 10 | 15 |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

городского поселения г. Дубовка на 2018-2022 год»

Перечень

Основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения

г. Дубовка на 2018-2022 год»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | Непосредственные результаты реализации мероприятия |
| всего | в том числе |  |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Формирование современной городской среды городского поселения г. Дубовка на 2018-2022 год» | Администрация городского поселения г. Дубовка  |  |  |  |  |  | Количество благоустроенных территории |
|  | Благоустройство дворовых территорий |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Благоустройство дворовых территорий |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
|  | Благоустройство дворовых территорий |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
|  | Благоустройство дворовых территорий |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
|  | Благоустройство дворовых территорий |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
|  | **ИТОГО по дворовым территориям** |  |  | **0** | **0** | **0** | **80** | **4** |
|  | Благоустройствообщественной территории парк «Комсомольский» г. Дубовка, ул. Минина |  | 2019 | 4976,01 | 4876,44 | 89,57 | 10 | 1 |
|  | Благоустройствообщественнойтерритории набережной пло-щади г. Дубовка ул. Московская - ул. Кирова |  | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
|  | Благоустройствообщественной территории парк Мартыновскийг. Дубовка, ул. Минина – ул. Дзержинского |  | 2022 |  0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
|  | **ИТОГО** **по общественным территориям** |  |  | **4996,01** | **4876,44** | **89,57** | **30** | **3** |
|  | **ИТОГО по программе** |  |  | **5076,01**  | **4876,44**  | **89,57**  | **110**  | **7** |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

городского поселения г. Дубовка на 2018-2022 год»

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов городского

поселения г. Дубовка, включенных в Программу на 2018-2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № двора | Месторасположение дворовой территории | Площадь дворовой территории, кв. м | Виды работ |
| 1 |  ул. Лазо № 51 | 4787 | Полный перечень минимальных работ, дополнительный перечень: детский игровой комплекс с современным покрытием, парковка для машин |